UMOWA nr ……………….

na realizację zadania pn. „Modernizacja leśniczówki Trzebiechów - nr inw. 110/544”

Znak spr.:

Dnia   r. w Sulechowie została zawarta umowa pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Sulechów, ul. Bankowa 2, 66-100 Sulechów, NIP 927-000-33-26, reprezentowanym przez Nadleśniczego Jarosława Pańczuka, zwanego w treści umowy „Zamawiającym”,

a

firmą ……………………………….. z siedzibą …………………………………….. ….. ., posiadającą NIP ………………….. oraz REGON …………………….., reprezentowaną przez ………………………….., zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Modernizacja leśniczówki Trzebiechów - nr inw. 110/544”.

- Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu umowy określone zostały                                  w opracowaniu technicznym, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do zapytania.

- Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Odstępstwa od zatwierdzonego zakresu robót wymagają wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 2

- Strony ustalają termin realizacji umowy do 31.10.2021 r.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień wskazany w protokole odbioru końcowego robót.

§ 3

- W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- odbioru wykonanych robót,

- dokonania zapłaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, na zasadach określonych w § 6.

- Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski, który uprawniony będzie do kontroli                          i nadzoru realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

- W celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych,

- bieżącego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika budowy i książki obmiarów, dokumentujących wykonywane roboty,

- pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót,

- organizacji placu budowy i jego dozoru,

- zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie środowiska przyrodniczego z zachowaniem należytej staranności i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, w sposób uniemożliwiający wejście na teren budowy osób trzecich,

- bezwzględnego stosowania się do treści uzgodnień dokonanych przez osoby upoważnione przez strony,

- zatrudnienia przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót oraz wykonanie prac zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego i przestrzegania na terenie budowy               i gruncie przyległym przepisów przeciwpożarowych i o szkodnictwie leśnym obowiązujących w lasach,

- utrzymania terenu budowy w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci,

- zapewnienia ochrony środowiska na terenie budowy oraz w bezpośrednim otoczeniu,

- informowania Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót,

- przedstawiania nadzorowi inwestorskiemu lub Zamawiającemu dziennika budowy                 i książki obmiarów na każde żądanie,

- przywrócenia po zakończeniu robót placu budowy oraz terenu stanowiącego zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie,

- przekazania Zamawiającemu dziennika budowy i książki obmiarów wraz                               z dokumentacją potwierdzającą zastosowanie odpowiednich materiałów (atestów, certyfikatów) najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.

- Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej dokumentacji Zamawiającemu.

- Niedopełnienie obowiązków przewidzianych w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy wskutek okoliczności zawinionych przez Wykonawcę.

§ 5

1.	Gotowość do odbioru potwierdza inspektor nadzoru każdorazowo wpisem do dziennika budowy.

2.	Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru.

3.	Przystąpienie Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy wywołuje skutek                         w postaci zawieszenia biegu terminów, z których upływem Zamawiającemu przysługują prawo naliczenia kar umownych.

4.	Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od czynności odbioru końcowego w razie stwierdzenia:

a)	niezakończenia robót,

b)	istotnych wad przedmiotu umowy,

c)	braku kompletności lub prawidłowości dokumentów wymienionych w § 4 ust. 1                  pkt 14.

5.	W przypadku określonym w ust. 4 Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą określa termin do ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru. Powoduje to odwieszenie biegu terminów, z których upływem Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych.

6.	Zamawiający na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę, że wady i usterki usunął, ustali ponowny termin odbioru, nie później jednak niż 7 dni od otrzymania stosownej informacji.

7.	Komisja może ponownie przerwać czynności odbioru w przypadku, gdy informacje Wykonawcy o usunięciu wad i usterek okazały się nieprawdziwe w całości lub części. Należy wówczas postąpić jak w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

8.	Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty związane ze wznowieniem czynności odbioru ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.

9.	Przez ,,gotowość do odbioru” rozumie się także skompletowanie – we właściwym zakresie wymaganej w umowie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego, tj.:

a)	atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów z potwierdzeniem zgodności,

b)	protokoły badań i sprawdzeń,

c)	wypełniony dziennik budowy (w tym w szczególności z wpisanymi potwierdzeniami inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanych odbiorach robót zanikowych lub ulegających zakryciu) wraz z pisemnym potwierdzeniem kierownika/kierowników budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją,

d)	książka obmiarów z rozliczeniami obmiarowymi potwierdzonymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

10.	W razie stwierdzenia wad niemożliwych do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie przedłożonego kosztorysu ofertowego za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 w wysokości netto ……………… zł. (słownie: ………………….. złotych …../100) plus VAT …..% w kwocie ……………….. zł., tj. brutto …………………. zł (słownie: ……………… złotych …………/100) z zastrzeżeniem ust. 3.

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi przedmiotowemu                                   w kosztorysie ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót porządkowych, projektu organizacji placu budowy,  koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- Wielkości poszczególnych robót określone w kosztorysie ofertowym są wielkościami szacunkowymi i nie mogą być traktowane jako ostateczne i zostały podane po to, aby dać podstawę do sporządzenia oferty. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zleconych                  i wykonanych robót, obmierzone i wykazane w protokole obmiaru oraz ceny jednostkowe za dane czynności, podane w kosztorysie ofertowym, załączonym do oferty.

4.	Zmiany powyżej 10% wielkości poszczególnych robót zawartych w kosztorysie ofertowym wymagają pisemnego zgłoszenia i uzgodnienia z Zamawiającym wraz z jego akceptacją konieczności takiej zmiany.

5.	W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, nie powodujących zwiększenia wartości umowy, polegających przede wszystkim na zastosowaniu rozwiązań technologicznych i materiałowych uznanych przez Zamawiającego, których rodzaju nie ujęto w kosztorysie ofertowym, a niezbędnych do wykonania i prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy, inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy sporządzi protokół konieczności wykonania tych prac, wraz z ich wyceną. Sporządzony protokół konieczności wraz z wyceną podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

6.	W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, powodujących zwiększenie wartości umowy, niezbędnych do wykonania i prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy, inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy sporządzi protokół konieczności wykonania tych prac, wraz z ich wyceną. Sporządzony protokół konieczności wraz z wyceną podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

7.	Roboty zamienne lub dodatkowe zostaną wycenione według następujących zasad: jeżeli roboty nie odpowiadają pozycjom kosztorysu ofertowego, wówczas Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych                 w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

8.	Sprawdzone przez inspektora nadzoru kalkulacje mogą być przedmiotem negocjacji.

§ 7

- Podstawę wystawienia faktury VAT za realizację umowy stanowi protokół odbioru końcowego robót podpisany przez przedstawicieli obu Stron i zatwierdzony przez Nadleśniczego. Jeśli umowa realizowana będzie z udziałem podwykonawców, wówczas warunkiem zapłaty faktury będzie ich oświadczenie, iż otrzymali oni wynagrodzenie za wykonane roboty, bądź też przedłożenie nie budzącego wątpliwości dowodu spełnienia świadczenia na ich rzecz.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia i zapłaty faktury.

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Z zastrzeżeniem ust. 5 za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT, przy realizacji umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1896, 2320, 2419,  Dz. U. z 2021 r., poz. 432 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów,                 o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.), chyba że status podatkowy Wykonawcy to uniemożliwia.

- W przypadku, gdy Wykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT, na fakturze poda rachunek rozliczeniowy inny niż określony w ust. 4, Zamawiający wstrzymuje się                    z dokonaniem płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę innego rachunku rozliczeniowego spełniającego warunki określone w ust. 4. Wstrzymanie się Zamawiającego z zapłatą w takim przypadku, nie powoduje przekroczenia terminu płatności, a co za tym idzie nie powoduje naliczenia odsetek za zwłokę ani nie uprawnia Wykonawcy do naliczenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

- Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i posługuje się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): …………………….

lub

Wykonawca oświadcza, że nie jest  zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

- Jeśli Wykonawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, wówczas podatek VAT zostanie naliczony w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może                                   w jakiejkolwiek formie przewidzianej obowiązującym prawem zmienić wierzyciela Zamawiającego, zbyć na osoby trzecie ani ustanowić zabezpieczeń wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. Powyższe zastrzeżenie, do spraw związanych                       z realizacją umowy, dotyczy również udzielania pełnomocnictw przez Wykonawcę, ustanowienia zarządu wierzytelnością, upoważnienia do administrowania wierzytelnością oraz zawierania umów w zakresie zarządzania płynnością.

- W przypadku zawiadomienia o dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 8 będą one uznane za nieważne i będzie to podstawą dla Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

- Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego                         w związku z wykonaniem zastępczym.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U.                 z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).na adres e-mail: sulechow@zielonagora.lasy.gov.pl,  Wykonawca będzie wysyłał faktury elektroniczne z adresu e-mail: ……………………………, chyba że Wykonawca może i zdecyduje się na wystawienie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w ust. 14.

- W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona na adres Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów,                          ul. Bankowa 2, 66-100 Sulechów. Dane te są też właściwymi danymi Zamawiającego,                w zakresie nazwy i adresu, do umieszczenia na fakturze.

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu                         w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zmianami, – „Ustawa o Fakturowaniu”).

- W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa              w ust. 14, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy,                        o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer umowy i zlecenia, których dotyczy.

- Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na PEF: 9270003326.

- Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 15 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF,                       w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

- Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.

§ 8

            - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

            - Wykonawca udziela rękojmi za wady wykonanych robót na okres 5 lat.

            - W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub rękojmi wad przedmiotu stosuje się odpowiednio postanowienia § 5.

            - W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad określonych w ust. 1 Wykonawca wyraża zgodę na ich usunięcie (wykonanie zastępcze) przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

§ 9

            - Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne liczone od wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)	za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie jest wynikiem okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 2,

b)	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, chyba że opóźnienie jest wynikiem okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 2,

c)	za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia,

d)	suma kar umownych opisanych w pkt 1 i 2 nie może przekroczyć 20% wartości umowy.

3.	Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego – przewyższającego karę umowną do wysokości poniesionej szkody.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności, w tym w szczególności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.

§ 10

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

- w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem że:

- wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie                           w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, a których Strony nie mogły przewidzieć przy podpisaniu niniejszej umowy,

- prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania danych robót, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,

- wystąpiły okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego                      (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy,

- wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi,

- w zakresie zmniejszenia / zwiększenia przedmiotu zamówienia, pod warunkiem że                    z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania robót przyczyn wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, których przezwyciężenie wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

- w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy – w sytuacji, gdy możliwe jest wprowadzenie rozwiązania zamiennego,

- w zakresie zmiany wartości umowy w przypadku gdy konieczna będzie zmiana rozwiązań projektowych.

§ 11

- Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- ustawy Prawo budowlane,

- Kodeksu cywilnego.

- Integralną część umowy stanowi:

- karta gwarancyjna – załącznik nr 1 do umowy,

- kosztorys ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego,                      1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCA

Sulechów, dnia……... r.

KARTA GWARANCYJNA

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne                     wykonanych robót.

Wykonawca:

firma ……………………………….. z siedzibą …………………………., posiadającą NIP ………………….. oraz REGON …………………….., reprezentowana przez ………………………….., zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

- Przedmiotem gwarancji są roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn. „Modernizacja leśniczówki Trzebiechów - nr inw. 110/544”, objęte umową nr  ………………..z dnia …………… r.

- Data odbioru robót: ……………..

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów, ul. Bankowa 2, 66-100 Sulechów.

- Ogólne warunki gwarancji:

  - Wykonawca oświadcza, że roboty objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane zgodnie z umową, przepisami techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej,

  - Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na okres 36 miesięcy,

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym terminie pisemnie uzgodnionym z Zamawiającym,

  - Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad w terminach określonych w umowie.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

  - Działania siły wyższej albo wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  - Szkód wynikłych z winy użytkownika.

- Okresy gwarancji na poszczególne elementy ulegają wydłużeniu o okresy dokonywania napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie naprawy.

- Wykonawca nieodpłatnie usunie uszkodzenia obiektu powstałe w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

- Czas trwania gwarancji liczony jest od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Czas trwania wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady, nie określa natomiast trwałości wykonanych robót.

- Naturalne zużycie związane z eksploatacją nie jest objęte gwarancją.

- W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru powykonawczej dokumentacji technicznej i protokołu odbioru.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

......................................................                             ....................................................